Об итогах работы по энергосбережению за 2019 год и задачах на 2020 год

Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства» (далее – Директива № 3) установлена необходимость принятия мер по:

сдерживанию роста валового потребления ТЭР и сближению энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) Республики Беларусь по паритету покупательной способности со среднемировым значением этого показателя;

максимально возможному вовлечению в топливный баланс страны собственных ТЭР, в том числе возобновляемых источников энергии, с учетом экономической и экологической составляющих.

В целях реализации требований Директивы № 3 принята Государственная программа «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. №248 (далее – Госпрограмма).

Госпрограммой установлены:

сводные целевые показатели в целом по республике – показатели по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта (далее – ВВП) и доле местных топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в валовом потреблении ТЭР;

целевые показатели подпрограмм – экономия ТЭР за счет реализации мероприятий по энергосбережению и показатель по доле возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) в валовом потреблении ТЭР;

целевые показатели для заказчиков Госпрограммы.

Постановлением Совета Министров от 22 января 2019 г. № 45 «О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2019 год» установлены важнейшие целевые показатели заказчиков Госпрограммы на 2019 год для:

Госстандарта (Департамента по энергоэффективности) – экономия ТЭР в целом по республике; республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь (далее – органы госуправления), органам местного управления – целевые показатели энергосбережения.

Результаты работы заказчиков Госпрограммы по энергосбережению за 2019 год позволили обеспечить выполнение большинства целевых показателей Госпрограммы.

Экономия ТЭР

В соответствии с Госпрограммой на 2019 год установлено задание по экономии ТЭР за счет реализации мероприятий по энергосбережению в целом по республике в объеме 920 тыс. т у.т.

По данным государственной статистической отчетности по форме 
4-энергосбережение (Госстандарт) за январь – декабрь 2019 г. в целом по республике экономия ТЭР за счет реализации мероприятий по энергосбережению составила 964,4 тыс. т у.т.

Вышеуказанный объем экономии ТЭР достигнут в основном в результате реализации заказчиками Госпрограммы следующих основных направлений энергосбережения:

внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве – 320,3 тыс. т у.т.;

оптимизация схем теплоснабжения – 177,4 тыс. т у.т.;

внедрение автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения – 63,9 тыс. т у.т.;

увеличение использования местных ТЭР – 39,1 тыс. т у.т;

повышение эффективности работы котельных и технологических печей – 38,4 тыс. т у.т.;

увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений и жилищного фонда – 30,1 тыс. т у.т.

Энергоемкость ВВП

Госпрограммой установлен показатель по снижению энергоемкости ВВП в 2019 году в размере 1,3 процента. По данным Белстата энергоемкость ВВП за 2019 год снизилась на 2,5 процента к уровню соответствующего периода 2018 года.

По последним данным Международного энергетического агентства в 2017 году энергоемкость ВВП Беларуси составила 
0,16 т нефтяного эквивалента на 1 тыс. долл. США ВВП (по паритету покупательной способности в ценах 2010 года).

Энергоемкость ВВП Республики Беларусь по отношению к уровню энергоемкости ВВП развитых стран со сходными климатическими условиями улучшилась по сравнению с Канадой и приблизилась к аналогичному показателю Финляндии. Среди промышленно развитых стран-соседей СНГ энергоемкость ВВП Беларуси ниже на 30 процентов по отношению к аналогичному показателю Российской Федерации и на 41 процент – Украины.

Результаты работы по энергосбережению хорошо видны в динамике: за 2011-2019 годы валовое потребление ТЭР снизилось на 2,8 процента при росте валового внутреннего продукта на 10,4 процента.

Целевые показатели энергосбережения

Целевые показатели энергосбережения на 2019 год, установленные Госпрограммой, выполнены большинством органов госуправления, областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом.

Целевые показатели энергосбережения на 2019 год не выполнены:

в региональном разрезе – Витебским областным исполнительным комитетом и Могилевским областным исполнительным комитетом;

в разрезе органов госуправления – Министерством промышленности, концернами «Белгоспищепром», «Беллесбумпром» и «Беллегпром».

Использование местных ТЭР

В соответствии с Госпрограммой на 2019 год установлен целевой показатель по доле местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР в размере 15,6 процента.

По данным Белстата за январь – декабрь 2019 г. целевой показатель по доле местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР составил 16,2 процента и увеличился по отношению к соответствующему периоду 2018 года на 
0,7 процента.

По итогам работы за 2019 год большинством республиканских органов государственного управления, областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом обеспечено выполнение установленных целевых показателей по доле местных ТЭР в КПТ.

Не обеспечено выполнение установленного целевого показателя по доле местных ТЭР в КПТ на январь – декабрь 2019 г.:

в региональном разрезе – Брестским областным исполнительным комитетом и Витебским областным исполнительным комитетом;

в разрезе органов госуправления – Министерством промышленности, Министерством транспорта и коммуникаций и концерном «Белгоспищепром».

Ввод энергоисточников на местных ТЭР, в том числе на ВИЭ

В 2019 году в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии» Госпрограммы предусмотрен ввод в эксплуатацию 23 энергоисточников на местных ТЭР суммарной тепловой мощностью 77,9 МВт.

По информации областных исполнительных комитетов в 2019 году в республике в рамках реализации Госпрограммы введено в эксплуатацию теплогенерирующее оборудование, работающее на местных видах топлива (щепа, торф), суммарной тепловой мощностью 80,7 МВт при задании 77,9 МВт, в том числе в Брестской области 13,4 МВт при задании 13,4 МВт, Витебской 11 МВт и 11 МВт, Гомельской 1,2 МВт и 1,2 МВт, Гродненской 15,1 МВт и 15,1 МВт, Минской 28,7 МВт и 27,7 МВт, Могилевской области 11,3 МВт при задании 9,5 МВт.

Кроме того, дополнительно введены в эксплуатацию 2 теплоисточника на местных ТЭР суммарной теплой мощностью 4,7 МВт (Гомельская область – 0,7 МВт, Минская область – 4 МВт), не предусмотренные к строительству Госпрограммой.

Всего с учетом дополнительных объектов в республике в 2019 году введено в эксплуатацию теплогенерирующее оборудование на местных ТЭР суммарной тепловой мощностью 85,4 МВт.

Также в 2019 году введено в эксплуатацию 6 установок по использованию возобновляемых источников энергии суммарной электрической мощностью 12,71 МВт:

3 ветроустановки суммарной электрической мощностью 7,75 МВт: 1 ветроустановка 1,8 МВт в ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» – дер. Амлынцы,  Несвижский район, Минская область; 2 ветроустановки 
5,95 МВт в ООО «ВетроВатт», Лиозненский район, Витебская область.

3 биогазовые установки суммарной электрической мощностью 4,96 МВт: ЗАО «Мир Биогаз» – Новомышский сельский совет Барановичский район (2 МВт); ЗАО «Беловежа Биогаз» – аг. Беловежский Каменецкий район (1 МВт); ОАО «17 сентября» – в районе д. Крутой Берег Несвижский  район (1,96 МВт).

В 2020 году будет продолжена работа по строительству энергоисточников на местных ТЭР в организациях жилищно-коммунального хозяйства республики. В рамках реализации Госпрограммы предусматривается ввод в эксплуатацию 
65 энергоисточников на местных ТЭР суммарной тепловой мощностью 443,9 МВт.

Финансирование мероприятий по энергосбережению

На финансирование общего комплекса энергосберегающих мероприятий Госпрограммы в 2019 году направлено 1 277,7 млн рублей за счет всех имеющихся источников финансирования (53,1 процента от плана), в том числе 1 183,3 млн рублей (92,6 процента инвестиций) направлено на финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности и 94,4 млн рублей (7,4 процента инвестиций) - направлено на финансирование мероприятий по увеличению использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ.

Основными источниками финансирования мероприятий были собственные средства организаций и средства местных бюджетов, доля которых в общем объеме финансирования составила соответственно 
51,1 и 25,5 процента. Использование кредитных ресурсов составило 11,3 процента. Доля участия средств республиканского бюджета составила  6,6 процента, в том числе средства, выделенные на финансирование Госпрограммы, – 1 процент. Доля средств внебюджетных инвестиционных фондов и иных источников в сумме составила
5,5 процента.

По итогам года уровень освоения средств местных бюджетов на строительство энергоисточников на местных ТЭР составил 25,5 млн рублей или 300,3 процента от плана по Госпрограмме, что свидетельствует о проводимой в регионах работе по изысканию дополнительных возможностей финансирования данных мероприятий.

Из средств республиканского бюджета на финансирование общего комплекса энергосберегающих мероприятий в целом по республике направлено 84,8 млн рублей, в том числе средств, предназначенных на финансирование Госпрограммы – 12,6 млн рублей. Средства республиканского бюджета освоены практически в полном объеме.

Надзор за рациональным использованием ТЭР

По итогам работы за январь – декабрь 2019 года в рамках осуществления надзора за рациональным использованием ТЭР в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» областными и Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов (далее – региональные управления) Департамента по энергоэффективности проведено 85 проверок и 
583 мониторинга.

Выявленное нерациональное использование и резерв экономии топливно-энергетических ресурсов составило 35,44 тыс. т у.т.

Выдано 69 предписаний и 410 рекомендаций на устранение нерационального расходования топлива, электрической, тепловой энергии и других нарушений действующего законодательства в сфере энергосбережения.

За январь – декабрь 2019 года в полном объеме выполнено 68 энергоаудитов из 106, включенных в график обязательных энергетических обследований на 2019 год и 35 энергоаудитов не включенных в график. Из 38 не выполненных энергоаудитов 
19 перенесены на 2020 год, 3 не выполнены с связи с прекращением деятельности субъектов хозяйствования.

Всего за 2019 год выполнено 103 энергетических обследований.

По результатам энергетических обследований выявлен резерв экономии ТЭР в объеме 192 тыс. т у.

Нормирование расхода ТЭР

Департаментом, областными и Минском городском управлениях по надзору за рациональным использованием ТЭР в соответствии с разработанным графиком в период с 1 октября по 30 ноября 2019 г. осуществлялся прием документов юридических лиц по административной процедуре по нормированию расхода ТЭР на 2020 год.

Нормированию расхода ТЭР подлежало порядка 5 тысяч организаций республики (с годовым потреблением 100 т у.т. и более), из них порядка 650 – с годовым потреблением свыше 1,5 тыс. т у.т.

В настоящее время в Правительстве Республики Беларусь на рассмотрении находится проект Закона, учитывающий изменения нижней границы диапазона нормируемых юридических лиц 
до 300 т у.т., исключающий «календарный» год и устанавливающий предельные уровни потребления ТЭР для видов деятельности не относящихся к производству продукции (работ, услуг).

Развитие международной деятельности в сфере энергосбережения

В 2019 году Департаментом осуществлялась последовательная и целенаправленная работа по реализации и подготовке совместных с международными организациями, в том числе финансовыми, проектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития использования возобновляемых источников энергии.

С привлечением заемных средств Международного банка реконструкции и развития (далее – МБРР) осуществлялась реализация проекта «Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения». Срок реализации проекта: 2014 – 2021 годы, объем кредитных средств МБРР – 90 млн долларов США.

1. Соглашением о займе для проекта в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях первоначально предусматривалось строительство и реконструкция 13 котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства с обеспечением использования на них древесного топлива, в том числе строительство мини-ТЭЦ на крупных районных котельных в г. Калинковичи, г. Барановичи и г. Волковыске.

К настоящему времени в рамках реализации указанных основных 13 объектов проекта завершены работы на 12 объектах.

2. В ходе выполнения проекта после эффективного проведения конкурсных торгов и заключения с определенными в результате торгов подрядчиками необходимых контрактов по 13 объектам, образовалась экономия (остатки) средств займа в размере около 25,46 млн долларов США.

# В целях освоения заемных средств в максимальном объеме соответствующие облисполкомы предложили направить сэкономленные средства займа на выполнение работ по строительству дополнительных котельных на древесном топливе. Использование остатков средств займа для выполнения работ на дополнительных объектах согласовано с МБРР, одобрено Правительством и Президентом Республики Беларусь (распоряжение от 13 декабря 2017 г. № 199рп).

Всего в рамках проекта по состоянию на 31 декабря 2019 г. освоено 66,38 млн. долларов США заемных средств МБРР (73,8 %), в том числе 
9,48 млн. долларов США в 2019 году.

В 2019 году осуществлена подготовка совместного с Международным банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком (далее – ЕИБ) инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования».

В рамках проекта планируется реализовать мероприятия по строительству (реконструкции) 35 котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства с обеспечением использования на них древесного топлива (компонент 1) и мероприятия по комплексной тепловой модернизации многоквартирных жилых домов с привлечением средств населения в Гродненской и Могилевской областях (компонент 2).

В ноябре 2019 года Председателем Государственного комитета по стандартизации Татарицким В.Б. подписаны финансовые соглашения по привлечению кредитных средств МБРР и ЕИБ в общем объеме 
180 млн. евро и грантовых средств Глобального экологического фонда в размере 3,653 млн. долларов США для реализации указанного проекта.

В настоящее время Департаментом по энергоэффективности Госстандарта осуществляется выполнение внутригосударственных процедур по вступлению подписанных с МБРР и ЕИБ соглашений в силу. Подготовлен и в установленном порядке согласовывается с заинтересованными проект Указа Президента Республики Беларусь 
«Об утверждении международных договоров и их реализации».

# Кроме того, во исполнение поручений Правительства Республики Беларусь в 2019 году Департаментом по энергоэффективности Госстандарта начата работа по подготовке проектного предложения по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы Республики Беларусь для последующего возможного финансирования Международным банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития.

# Премьер-министром Республики Беларусь Румасом С.Н. подписано распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по выработке решений для повышения энергоэффективности на объектах социальной сферы в рамках развития взаимодействия с Представительством Всемирного банка в Республике Беларусь (от 10 декабря 2019 г. №642р).

В июле 2019 года подписано Соглашение о финансировании с Европейской комиссией для реализации Программы международной технической помощи «ЕС для Беларуси: Инструмент эффективного использования ресурсов для Беларуси», которое предполагает направление в 2020-2025 годах грантовых средств Европейского союза в размере 15 млн. евро на цели повышения эффективного использования энергетических и других ресурсов на национальном и местном (районном) уровнях в Брестской и Гродненской областях Республики Беларусь.

Экспертами Европейской комиссии в рамках рабочих визитов в феврале и апреле 2020 года в Республику Беларусь планируется выполнить аналитическое исследование для подготовки технического задания для консультанта по реализации программы.

Кроме того, по результатам проведенной в 2019 году Департаментом по энергоэффективности и Посольством Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах работы получено одобрение Международного агентства по возобновляемой энергии белорусской заявки о проведении в 2020-2021 годах обзора «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии», в котором будет проведен анализ потенциала Беларуси по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, в том числе в контексте анализа состояния и перспектив использования других видов топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, атомная энергия, другие), проанализировано законодательство и мероприятия по увеличению использования возобновляемых источников энергии, сформулированы рекомендации и подходы по дальнейшему совершенствованию политики в сфере возобновляемой энергетики.

Работа по популяризации преимуществ эффективного использования энергоресурсов

За 2019 год Департаментом по энергоэффективности и региональными управлениями проведен ряд информационно-обучающих семинаров по приоритетным направлениям энергосбережения, в том числе по повышению энергоэффективности на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, реализации Указа Президента Республики Беларусь от 04.09.2019 №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» (далее – Указ), порядку осуществления нормирования топливно-энергетических ресурсов.

29 марта 2019 г. в г.Гродно прошел заключительный этап XII республиканского конкурса «Энергомарафон». С сентября 2019 года дан старт XIII республиканскому конкурсу «Энергомарафон», заключительный этап которого состоится на базе учреждений образования 19-20 марта г.Борисова Минской области. В этом году участники конкурса (детские коллективы из г.Могилева и г.Дзержинска, Минской обл.) дважды (в июне и октябре) посетили тематические специализированные образовательные смены, на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе.

С 8 по 11 октября 2019 г. в г.Минске состоялся 24-й Белорусский энергетический и экологический форум, выставка и конгресс «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (далее – форум).

Департаментом по энергоэффективности в рамках освещения в средствах массовой информации (далее – СМИ) особенностей применения Указа проведены 5 пресс-конференций.

В период сентябрь-декабрь 2019 г. прошла информационная компания (предоставлены интервью, соответствующий информационный материал, пресс-конференции) во всех регионах республики. Были размещены статьи непосредственно в региональных СМИ. Репортажи по данной теме освещались как на телевидении, так и национальном радио. Публикаций по данной теме было более 50.

С 2015 года Департаментом по энергоэффективности организовывается и проводится ежегодный республиканский конкурс на соискание премии за достижения в области энергоэффективной продукции и технологий – «Лидер энергоэффективности». В 2019 году был проведен очередной V-юбилейный республиканский конкурс «Лидер энергоэффективности – 2019». Победителями стало 19 предприятий из 
24 поданных заявок.

Вопросы освещения деятельности Департамента в СМИ и взаимодействия с ними рассматриваются как важнейший инструмент информирования общества о результатах многогранной деятельности в области энергосбережения, установления и поддержания обратной связи.

За 2019 год представители Департамента приняли участие более чем в 30 пресс-мероприятиях. Материалы по данной тематике, в том числе и проблемного характера, регулярно размещались в государственных печатных СМИ.

В эфире республиканских электронных СМИ сюжеты по указанной теме размещались в специализированных и информационных теле- и радиопередачах.

Ежедневно производится размещение на официальном интернет-сайте Департамента по энергоэффективности (www.energoeffekt.gov.by) актуальной информации о ходе реализации проектов по экономии и эффективному использованию энергоресурсов, а также об иных соответствующих мероприятиях.

Задачи на 2020 год

В текущем году – завершающем пятилетие – перед Госстандартом стоят напряженные задачи в сфере энергосбережения:

необходимо сэкономить ТЭР в объеме 1,18 млн. т у.т. в 2020 году, 
обеспечив получение за период 2016-2020 годы экономии ТЭР в объеме не менее 5 млн. т у.т. и снижение энергоемкости ВВП на 0,7 процента к уровню 2015 года;

достичь доли местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР не менее 16 процентов в 2020 году;

обеспечить долю ВИЭ в валовом потреблении ТЭР не менее 6 процентов в 2020 году.